Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 21.11.2019 |

Lavori svolti

- Durante la giornata di oggi ho finito il filtraggio tramite un range di date e ho modificato i percorsi del progetto per fare in modo di averli uguali a quelli di Infomaniak. Ho inoltre aggiornato il Gantt. - Il risultato finale è il seguente: - Per riuscire a fare il tutto ho aggiunto i nuovi datepicker e un pulsante per eseguire il filtraggio alla pagina dei risultati. - In seguito ho creato il metodo di filtraggio nel rispettivo Model. - In queso metodo faccio la stessa select di base che carica tutti i posteggi disponibili, ma gli aggiungo anche il valore data_dispda controllare. - Ho modificato il codice presente nel controller per fare in modo di visualizzare il cambiamento dei dati una volta filtrati. - Tutto ciò per funzionare ha bisogno della seguente funzione javascript che prende i valori selezionato nei datepicker e li invia tramite GET al controller.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

-

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In linea.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Caricare il sito online e fare il metodo per la prenotazione.